项目任务分配与协作规范

项目概述

本项目旨在开发粤语语音情感识别系统，包含数据预处理、模型开发、基线对比、应用集成和论文撰写等核心任务。项目采用模块化分工，确保各成员职责明确、协作高效。

任务分配详情

任务1：数据预处理 + 数据增强 + AI生成音频素材

负责人： 翁定楷

核心职责：

- 实现音频数据预处理流程（格式转换、降噪处理）

- 开发数据增强模块（速度扰动、音量调整、添加背景噪声）

- 集成AI语音生成技术，生成高质量粤语情感语音素材

- 构建数据质量评估体系，确保数据集的多样性和代表性

交付物：

- 完整的数据预处理脚本（Python）

- 增强后的数据集（包含原始数据和增强数据），文件上传至百度网盘

- AI生成音频素材库（标注情感类别）

- 数据集统计报告

任务2：主模型开发

负责人： 李俊彦

核心职责：

- 设计并实现核心情感识别模型架构

- 优化模型超参数，提升识别准确率

- 实现模型训练、验证和测试流程

交付物：

- 主模型代码实现（PyTorch）

- 训练好的模型权重文件

- 模型使用文档

任务3：Baseline模型开发

负责人： 宋尧

核心职责：

- 实现多个基线模型作为性能对比基准（例如CNN-LSTM和wav2vec 2.0）

交付物：

- 基线模型实现代码

任务4：网页开发 + 结合项目与语音agent应用

负责人：李孝非

核心职责：

- 开发网页应用界面展示项目成果

- 结合语音情感识别模型输出和聊天agent

交付物：

- 完整的Web应用代码

- 部署好的在线演示系统

- 聊天agent的完整代码

任务5：实验结果分析 + 论文实验分析 + 论文格式统一

负责人： 闫浩

核心职责：

- 主模型+Baseline模型性能评估与报告

- 系统性分析所有实验结果

- 撰写论文中的实验分析部分

- 统一整篇论文的格式和风格

- 确保论文的学术规范性和可读性

交付物：

- 实验结果分析报告

- 完整的论文草稿

- 格式规范检查清单

- 论文投稿版本